РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВАРЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» февраля 2017г.		      с. Вареновка					№ 15

Об утверждении отчета за 2016 год об исполнении плана реализации

муниципальных программ Вареновского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Вареновского сельского поселения от 16.08.2013г. № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вареновского сельского поселения», распоряжением Администрации Вареновского сельского поселения от 23.08.2013г. № 104 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Вареновского сельского поселения», Администрация Вареновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 2016 год об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Вареновского сельского поселения:

1.1. «Муниципальная политика» (приложение 1).

1.2. «Развитие транспортной системы» (приложение 2).

1.3. «Организация благоустройства территорий населенных пунктов Вареновского сельского поселения» (приложение 3).

1.4. «Развитие культуры» (приложение 4).

1.5. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 5).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Вареновского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вареновского сельского поселения	                               С.В.Янчевский

## Приложение 1

к постановлению Администрации

Вареновского сельского поселения

от 10.02.2017  № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Вареновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Вареновского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, обучающих семинарах, круглых столах, конференциях, форумах | Администрация Вареновского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Вареновского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления. | Администрация Вареновского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.01.2016 | 92,9 | 92,9 | 0,0 |
| Итого | 92,9 | 92,9 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Вареновского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Официальное опубликование (обнародование) нормативно-правовых актов Администрации Вареновского сельского поселения | Администрация Вареновского сельского поселения | Официальное опубликование (обнародование) нормативно-правовых актов Администрации Вареновского сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО по программе |  | 92,9 | 92,9 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

## Приложение 2

к постановлению Администрации

Вареновского сельского поселения

от 10.02.2017   № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма №1 «Развитие транспортной инфраструктуры в Вареновском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Администрация Вареновского сельского поселения | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 912,1 | 912,0 | 912,0 |
| 1.1.2 | Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Вареновского сельского поселения | выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Упорядочение дорожного хозяйства на территории поселения | Администрация Вареновского сельского поселения | повышение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и маршрутах школьного автобуса | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| 1.1.4 | Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Администрация Вареновского сельского поселения | Строительный контроль на строительство дороги к детскому саду по ул. Солнечная в с.Вареновка | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 15696,5 | 15696,5 | 15696,5 |
| ВСЕГО по программе | 16734,2 | 16734,1 | 16734,1 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

## Приложение 3

к постановлению

Администрации Вареновского

сельского поселения

от 10.02.2017  № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство населенных пунктов

в Вареновском сельском поселении » за 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Вареновского сельского поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149,8 | 140,9 | 140,9 |
| 1.1.2 | Обслуживание уличного освещения | Администрация Вареновского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
|  | Итого |  |  |  |  | 194,6 | 185,7 | 185,7 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов в Вареновском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Противоклещевая обработка | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11,4 | 11,3 | 11,3 |
| 2.1.2 | Содержание гражданских кладбищ | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 80,0 | 28,4 | 28,4 |
| 2.1.3 | Работы по благоустройству по договорам подряда | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17,5 | 10,0 | 10,0 |
| 2.1.4 | Приобретение хозтоваров | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 36,7 | 20,0 | 20,0 |
| 2.1.5 | Отлов бродячих животных | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 2.1.6 | Ремонт и содержание колодцев | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 2.1.7 | Прочие работы поблагоустройству | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 29,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | Итого |  |  |  |  | 238,3 | 142,4 | 142,4 |
| ВСЕГО по программе | 432,9 | 328,1 | 328,1 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

## Приложение 4

к постановлению Администрации

Вареновского сельского поселения

от 10.02.2017  № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры» муниципальной программы

Вареновскогосельского поселения «Развитие культуры» за 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности в Вареновском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Вареновского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговойдеятельности в Вареновском сельском поселении» | Администрация Вареновского сельского поселения | Субсидия бюджетному учреждению | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2989,4 | 2989,4 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Вареновском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Вареновского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Вареновском сельском поселении» | Администрация Вареновского сельского поселения | Субсидия бюджетному учреждению | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 823,6 | 822,9 | - |
| ВСЕГО по программе | 3813,0 | 3812,3 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

## Приложение 5

к постановлению Администрации

Вареновского сельского поселения

от 10.02.2017  № 15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры» за 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Физическая культура» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Спортивные мероприятия в рамках района | Администрация Вареновского сельского поселения | Спортивные мероприятия в рамках района | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 48,9 | 45,1 | 0,0 |
| ИТОГО по программе | 48,9 | 45,1 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.